Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной

 городской среды

на 2018-2022 годы»

 Постановление № 2033 от «19» декабря 2019 г.

**Расчет стоимости благоустройства придомовой территории по федеральной программе**

**«Формирование современной городской среды» по Осташковскому городскому округу**

**на 2018-2024г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес | Мини-мальный перечень работ, руб. | Дополни-тельный перечень работ (озелене-ние,благоустрой-ство), руб. | детская площа-дка,руб. | Спор-тивная площад-ка, руб. | Итого по мини-мально-му пе-\речню,руб. | итого | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Сметная стоимость 1м2 территории в ценах 3 квартала 2017г.,руб. | 813,44 | 142,42 | 500000,00 | 1000000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.Рабочая д.42/45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул.Рабочая д.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул.Рабочая д.38/40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул.Рябочкина д.38а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | пер.Адриановад.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого общий двор | 13897622,40 | 2484500,70 | 1000000,00 | 1000000,00 | 4 484 501 | 18 382 123 | 18 382123 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул.М.Горокого д.29 | 8159616,64 | 1458708,02 | 500000,00 |  | 1958708 | 10118325 | 10118325 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул.Темофеевскаяд.56 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | пер.Адрианова д.17 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул.Рабочая д.36 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого общий двор | 11400361,60 | 2038061,30 | 500 000,00 |  | 2538061 | 13 938423 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Володарскогод.43 | 1 896 128,64 | 338974,02 | 500 000,00 |  | 838 974 | 2 735 103 |  |  |  |  |  | 2 735 103 |  |
| 12 | просп. Гвардейский д.1 | 3 691 390,72 | 659915,96 | 500 000,00 |  | 1 159 916 | 4 851 307 |  |  |  |  | 4 851 307 |  |  |
| 13 | ул.1-я Железно-дорожная д.1а | 1 787 941,12 | 319 633,16 |  |  | 319 633 | 2 107 574 |  |  |  |  |  |  | 2 107574 |
| 14 | Микрорайон д.6 | 3 671 868,16 | 656425,88 | 500000,00 |  | 1 156426 | 4828294 |  |  |  |  |  | 4 828294 |  |
| 15 | Микрорайон д.15 | 4 831833,60 | 863794,80 | 500000,00 |  | 1 363795 | 6 195628 |  |  |  |  |  |  | 6 195 628 |
| 16 | Микрорайон д.8 | 4 238 022,40 | 757638.20 |  |  | 757638 | 4 995 661 |  |  |  |  | 4 995661 |  |  |
| 17 | Микрорайон д.1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Микрорайон д.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 463 029,76 | 1 512 949,68 |  |  | 1 512950 | 9 975979 |  |  |  | 9 975979 |  |  |  |
| 19 | Микрорайон д.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Микрорайон д.10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Микрорайон д.11 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Микрорайон д.17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 723761,92 | 3 347277.56 | 500 000,00 | 1 000000,00 | 4 847278 | 23 571039 |  |  |  |  |  | 23 571 039 |  |
| 23 | Микрорайон д.18 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул.Володарскогод.173 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул.Володарскогод.175 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 574753,28 | 1 354151,04 | 500000,00 |  | 1 854151 | 9 428904 |  |  |  |  |  |  |  9428904 |
| 26 | ул. К Заслонова д.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. К Заслонова д.3б |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 518310,40 | 2 059147,20 |  |  | 2 059147 | 13 577458 |  |  |  |  | 13 577458 |  |  |
| 28 | Микрорайон д.3 | 4 956289,92 | 886 044,06 | 500 000,00 |  | 1 386044 | 6 342334 |  |  |  |  | 6 342334 |  |  |
| 29  | Микрорайон д.14 | 5 599720,96 | 1 001071,28 |  |  | 1 001071 | 6 600 792 |  |  |  |  | 6 600792 |  |  |
| 30 | ул.К Заслоновад.9а | 3 514060,80 | 628214,40 | 500000,00 |  | 1 128214 | 4 642275 |  |  |  |  | 4 642275 |  |  |
| 31 | Володарского д.187 | 5 846193,28 |  |  |  | 0 | 5 846193 |  | 5 846193 |  |  |  |  |  |
| 32 | ул.Шевчука д.6 | 2 592433,28 |  |  |  | 0 | 2 592433 |  |  |  |  | 2 592433 |  |  |
| 33 | ул.Урожайная д.2 | 1 741575,04 |  |  | 1 000000,00 | 1 000000,00 | 2 741575 |  |  |  |  |  | 2 741575 |  |
| 34 | ул.Урожайная д.2 | 3 664547,20 |  |  |  | 0 | 3 664547 |  |  |  |  |  |  | 3 664547 |
| 35 | ул.Строителей д.1/3 | 1 293369,6 | 231217,80 |  |  | 231218 | 1 524578 |  |  |  |  | 1 524578 |  |  |
| 36 | ул.Урожайнаяд.5 | 2 651000,96 | 473923,78 |  |  | 473924 | 3 124925 |  |  |  |  | 3 124925 |  |  |
| 37 | ул.Загороднаяд.18 | 3 173229,44 | 567283,42 | 500000,00 |  | 1 067283 | 4 240513 | 4 2406513 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ул.Загороднаяд.26 б | 6 469288,32 | 1 156525,26 |  |  | 1 156525 | 7 625814 |  |  |  |  |  | 7625814 |  |
| 39 | ул.Загороднаяд.10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ул.Островскогод.20 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ул.Новый проездд.8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 828480,00 | 2 472140,00 | 500000,00 |  | 2972140 | 16 800620 |  |  |  |  |  |  | 16 800620 |
| 42 | пер.1-й Путейский д.23 | 4 380374,4 | 783086,70 |  |  | 783087 | 5 163461 |  |  |  |  | 5 163461 |  |  |
| 43 | ул.Загородная д.24а | 3 247252,48 | 580516,64 |  |  | 580517 | 3 827769 |  |  |  |  |  | 3 827769 |  |
| 44 | пер.Путейскийд.21 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | пер.Путейскийд.19 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 214150,40 | 932 142,2 | 500000,00 |  | 1 432142 | 6 646293 |  |  |  |  |  | 6 6462936 |  |
| 46 | пер.Путейскийд.20 | 1 281168 | 229 036,50 |  |  | 229037 | 1 510205 |  |  |  |  | 1 510205 |  |  |
| 47 | Новый проезд д.1 | 5 188120,32 | 927488,76 | 500000,00 |  | 1 427489 | 6 615609 |  |  |  |  | 6 615609 |  |  |
| 48 | Микрорайон д.16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Микрорайон д.7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Микрорайон д.12 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 575251,20 | 2 069326,60 | 500000,00 |  | 2 569327 | 14 144578 |  |  |  |  | 14 144578 |  |  |
| 51 | ул.Шевчукад.7 | 5 210896,64 | 931560,52 |  |  | 931561 | 6 142457 |  |  |  | 6 142457 |  |  |  |
| 52  | ул.Шевчука д.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ул.Шевчука д.3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 105149,44 | 912 655,92 |  | 912656 | 6 017805 |  |  |  |  | 6 017805 |  |  |  |
| 54 | ул.Шевчука д.9 | 3 8028526,08 | 680856,44 |  | 680856 | 4 489383 |  |  |  |  | 4 489383 |  |  |  |
| 55 | ул.Володарскогод.177 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ул.Володарскогод.177а |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ул.Володарскогод.179 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 660695,68 | 1 548286,74 | 500000,00 |  | 2 048287 | 10 708982 |  |  |  |  | 10 708782 |  |  |
| 58 | ул.Володарскогод.179а | 3 553105,92 | 635194,56 |  |  | 635195 | 4 188300 |  |  |  |  | 4 188300 |  |  |
| 59 | ул.Володарскогод.211 | 2 651000,96 | 473923,78 |  |  | 473924 | 3 124925 |  |  |  |  | 3 124925 |  |  |
| 60 | ул. К Заслоновад.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | ул. К Заслоновад.1а | 9 824728,32 |  | 500 00,00 |  | 500000 | 10 324728 |  |  |  |  | 10 324728 |  |  |
| 62 | ул. К Заслоновад.6 | 2 761628,80 | 493700,90 |  |  | 493701 | 3 255330 |  |  |  |  | 3 255330 |  |  |
| 63 | ул. Тарасова д.54 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ул. Тарасова д.54/1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 986071,68 | 1 606454,74 | 500000,00 |  | 2 106455 | 11092526 |  |  |  |  | 11 092526 |  |  |
| 65 | ул. Тарасова д.54/2 | 2 970682,88 | 531073,84 |  |  | 531074 | 3 501757 |  |  |  |  | 3 501757 |  |  |
| 66 | ул. Тарасова д.54/3 | 3 253760,00 | 581680,00 | 500000,00 |  | 1 081680 | 4 335440 |  |  |  |  | 4 335440 |  |  |
| 67 | ул.Рудинская д.19 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | проспект Гвардейский д.13 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ул.Рудинская д.17 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 683621,12 | 3 518873,16 | 1 000000,00 |  | 4 518873 | 24 202494 |  |  |  | 24 202494 |  |  |  |
| 70 | ул.Рудинскаяд.34 | 1 368206,08 | 244596,44 |  |  | 244 596 | 1 612803 |  |  |  |  | 1 612803 |  |  |
| 71 | ул.Рудинская д.9 | 2 227198,72 | 398159,96 | 500000,00 |  | 898160 | 3 125359 |  |  |  |  | 3 125359 |  |  |
| 72 | ул.Рудинская д.5 | 3 133370,88 | 560157,84 |  |  | 560158 | 3 693529 |  |  |  |  | 3 693529 |  |  |
| 73 | ул.Рудинская д.3 | 3 115475,20 | 556958,60 |  |  | 556959 | 3 672434 |  |  |  |  | 3 672434 |  |  |
| 74 | ул.Рудинская д.2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75  | пер.Л.Толстого д.1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | пер.Л.Толстого д.1в |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 555512,96 | 1 171939,78 |  |  | 1 174940 | 7 727453 |  |  |  | 7 727453 |  |  |  |
| 77 | ул.Рабочая д.50 | 920 000,64 | 164470,02 |  |  | 164470 | 1 084471 |  |  |  |  |  |  | 1 084471 |
| 78 | ул. к.Заслонова д.9а | 3 514060,80 | 628214,40 |  |  | 628214 | 4 142275 |  |  |  | 4 142275 |  |  |  |
| 79 | просп. Ленинский д.54 | 1 055845,12 | 188755,16 | 500000,00 |  | 688755 | 1 744600 |  |  |  | 1 744 600 |  |  |  |
| 80 | просп. ленинскийд.56 | 832149,12 | 148 764,66 |  |  | 148 765 | 980914 |  |  |  |  | 980914 |  |  |
| 81 | ул.Локомотивная д.15 | 1 789568,00 | 319 924,00 | 500000,00 |  | 819924 | 2 609492 |  |  |  | 2 609492 |  |  |  |
| 82 | ул.Строителей д.10 | 4 499136,64 | 804318,02 |  |  | 804 318 | 5 303455 |  |  |  | 5 303455 |  |  |  |
| 83 | пер.Осташковский д17 | 1 069673,6 | 191 227,30 | 5000000,00 |  | 691 227 | 1 760901 |  |  |  | 1 760901 |  |  |  |
| 84 | ул.Строителей д.7 | 4 614645,12 | 824967,66 |  |  | 824 968 | 5 439613 |  |  |  | 5 439613 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 297 235856,64 |  |  |  | 65 405909 | 362 641766 | 32 740961 | 5846193 | 0 | 79555907 | 132701651 | 45329594 | 39281744 |

**Расчет стоимости благоустройства придомовых территорий по федеральной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2024г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование улиц. переулков. проспектов | Общая протяженность улицы м | протяженность тротуара | ширина тротуара | площадь тротуара. м2 | Ст-сть 1 м2 тротуара с односторонним бордюром. руб. | сметная ст-сть. руб. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **ул.Володарского** | 3300 | 2290 | 2,5 | 5725 | 1409 | 8 066525 |  |  |  |  |  | 8066525 |  |
| **2** | **ул.К.Заслонова** | 1400 | 670 | 2,5 | 1675 | 1409 | 2 360 075 | 2 360 075 |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **проспект Гвардейский** | 720 | 574 | 2,5 | 1435 | 1409 | 2 021915 | 2 021915 |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **ул.Загородная (от въезда до круга)** | 4254 | 8508 | 2,5 | 21270 | 1409 | 29 969430 | 29 969430 |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **проспект Ленинский** | 2092 | 4184 | 2,5 | 10460 | 1409 | 14 738140 | 14 738140 |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **проспект Калинина** | 600 | 600 | 4 | 2400 | 1409 | 3 381600 |  |  |  |  |  | 3 381 600 |  |
| **7** | **пер.Адрианова** | 1352 | 388 | 2,5 | 970 | 1409 | 1 366730 |  |  |  |  |  | 1 366 730 |  |
| **8** | **ул.Рабочая** | 1022 | 1878 | 2,5 | 4695 | 1409 | 6 615255 | 6 615255 |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **ул.Рудинская** | 815 | 1514 | 2,5 | 3785 | 1409 | 5 333065 | 5 333065 |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **пер. Советский** | 864 | 943 | 2,5 | 2357,5 | 1409 | 3 321 718 |  |  |  |  |  | 3 321718 |  |
| **11** | **ул.Тимофеевская** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 340500 |
|  | **итого** |  |  |  |  |  | **83 514****953** | **61 037****880** |  |  | **0** | **0** | **1 366****730** | **6 340****500** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц. переулков, проспектов, парков, скверов | Асфальтобетонное покрытие | пеше-ход-ныедо-рож-ки | Газо-ны | ска-мейки | кол-воопоросве-щения | Дет-ские пло-щадки | Спор-тив-ныепло-щадки | КрытаяВеран-да на пруду1шт. | Кры-таяэстра-да | **Всего по расчету** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | кв.м. | кв.м. | кв.м. | шт. | шт. | руб. |  | руб. | руб. | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Парк Свободы |  | 8689 | 3000 | 20 | 34 | 700000 | 1 000000 | 1 500000 |  | **25 759****404,00** | 25 759 404,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь Свободы | 4595 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | **11 198****015,00** | 11 198015,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набережная города | 12 817 | 300 | 600 | 20 | 48 | 700000 | 1000000 |  |  | **36 011** **170,50** |  |  |  |  |  | 36 011 170,50 |  |
| 4 | Парк Юность(1 этап) |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  | **3 520****000** |  |  | 3 520000 |  |  |  |  |
| 5 | Парк Юность(2 этап) |  | 1300 |  | 10 | 10 | 700000 |  |  |  | **9840****000** |  |  |  | 9840000 |  |  |  |
| 6 | Сквер Черкасова |  | 195 |  | 4 | 4 | 5000000 |  |  |  | **2 717****000,00** |  |  |  |  | 2 717000,00 |  |  |
| 7 | Сквер Магницкого |  | 520 |  | 3 | 5 | 500000 |  |  |  | **2 119****250,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Полуостров Житное |  |  |  | 10 | 8 | 700000 | 1000000 |  |  | **16 802****125,00** |  |  |  |  |  |  | 16 802125,00 |
| 9 | Набережный сад | 400 | 648 | 2000 | 10 | 10 | 500000 |  |  | 1600000 | **5 862****500,00** | 5 862500,00 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Бульвар на Евстафьевской |  | 1953 | 1953 |  |  |  |  |  |  | **55 000****000** |  | 55 000000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Сквер возле ж/д вокзала |  | 970 |  | 4 | 16 |  |  |  |  | **3 000****000** |  |  |  |  |  | 3000000 |  |
| 12 | пешеходная зона (1этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 700****000** |  |  | 8 700000 |  |  |  |  |
| 13 | Работы по благоустройству и ремонту облицовки памятника партизанам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2 500****000,00** |  |  |  |  | 2500000 |  |  |
| 14 | Рботы по благоустройству и ремонту облицовки памятника В.И.Ленину на площади Свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1500000** |  |  |  | 1500000 |  |  |  |
| 15 | общественная территория-пешеходная зона-тротуар со стороны парка Свободы на участке дороги по ул.Тимо-феевской (от пер.Советский до ул.Рабочая) | 351 | 351 |  |  |  |  |  |  |  | **780****000** |  |  | 780000 |  |  |  |  |
| 16 | Спил деревьев 150\*30000=3 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **3 600 000,00** | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 400000,00 | 400 000 | 400000 | 500 000 | 500000 |
| 17 | Пруд за кинотеатром «Октябрь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9650000 |  |
| 18 | Работы по ремонту пешеходной зоны по проспекту Ленинский от дома№64 до дома 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **8 713****000** |  | 8713 |  |  |  |  |  |
|  | Екатериненс-кий бульвар |  | 410 | 615 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 000000 |  |  |
| 19 | Работы по ремонту дворовой территории по адресу пер.Адрианова, д.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **849****617,30** |  | 849617,3 |  |  |  |  |  |
|  | итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **198472083,8** | 43819919 | 64962617,3 | 13400000 | 11740000 | 5617000 | 49161170,50 | 17302125 |