ПРОЕКТ.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«21» июня 2021г.		                г. Осташков				       № 844

О подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022г.г.

# В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы и других объектов Осташковского городского округа к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г., обеспечения контроля за качеством подготовки, Администрация Осташковского городского округа

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

# 1. Создать  комиссию по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022г.г.

# 2. Утвердить состав комиссии по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2021-2022г.г.    (Приложение 1).

# 3. Утвердить график проведения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и  социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022г.г. (Приложение 2).

# 4. Комиссии по подготовке к прохождению отопительного зимнего периода 2021-2022г.г. организовать  контроль выполнения организациями и предприятиями всех форм  собственности графика проведения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального  комплекса и  социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022г.г.

5. Отделу коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Осташковского городского округа в срок до 15.07.2021г. разработать (уточнить) план действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Осташковского городского округа.

6. Отделу муниципального заказа Администрации Осташковского городского округа осуществить размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для подготовки жилищно-коммунального комплекса муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, в строгом соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

7. Отделу коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности, МКУ «Управление сельскими территориями» совместно с управляющими компаниями в срок до 01.09.2021г. организовать и провести с участием представителя управления Государственная жилищная инспекция Тверской области оценку готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний  период  2021–2022г.г. с оформлением паспортов готовности жилого фонда.

# 8. Отделу коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Осташковского городского округа:

# 8.1. организовать сбор сведений по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы по форме 1-ЖКХ в период с 30.06.2021г. по 01.11.2021г.

# 8.2. в срок до 15.09.2021г. представить в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области реестр актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

# 8.3. в срок до 01.11.2021г. получить в Центральном управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области акт и паспорт готовности Осташковского городского округа к отопительному периоду 2021-2022г.г.

# 9. Руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности, в ведении которых находятся тепловые энергетические установки, здания, сооружения, машины и другое имущество рекомендовать:

# 9.1. В срок до 20.08.2021г. провести диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей.

# 9.2. В срок до 25.08.2021г. предоставить в Администрацию Осташковского городского округа акты гидравлических испытаний тепловых сетей.

# 9.3. в срок до 30.08.2021г. обеспечить завоз топлива для отопительных и производственно-отопительных котельных: твердого - в расчете 45-суточной потребности в отопительном сезоне, жидкого - по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности в отопительном сезоне;

9.4. в срок до 15.09.2021г. завершить подготовку к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022г.г.

9.5. в срок до 15.09.2021г. проверить готовность подведомственных объектов к работе  в осенне-зимнем периоде 2021-2022г.г. с оформлением актов и паспортов готовности.

9.6. В период с 01.09.2021г. по 10.09.2021г. провести пробные топки в соответствии с графиком теплоснабжающей организации, согласованным с органами местного самоуправления. Акты пробных топок предоставить в Администрацию Осташковского городского округа.

10. Руководителям учреждений образования, культуры, спорта рекомендовать:

10.1. в срок до 01.09.2021г. завершить подготовку подведомственных учреждений к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022г.г.

10.2. в срок до 01.09.2021г. проверить готовность подведомственных объектов к работе в осенне-зимнем периоде 2021-2022г.г. с оформлением актов и паспортов готовности.

11. Признать утратившими силу постановления Администрации Осташковского городского округа от 27.05.2020г. №740 «О подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021г.г.», от 06.07.2020г. №953 «О внесении изменений в постановление Администрации Осташковского городского округа от 27.05.2020г. №740 «О подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021г.г.».

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в печатном издании газете «Селигер», сетевом издании «Селигер» (http://seliger-news.ru) и размещению на официальном сайте муниципального образования Осташковский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Осташковского городского округа Иванкина И.Д.

Глава Осташковского

городского округа                                                                                   А.А. Титов