ПРОЕКТ.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«06» апреля  2023г.	               г. Осташков				           №278

О проведении мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Осташковского городского округа в 2023г.

# В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Осташковского городского округа, Администрация Осташковского городского округа

# П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Провести на территории Осташковского городского округа в период с 17.04.2023г. по 04.05.2023г. мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния Осташковского городского округа.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству города и улучшению санитарного состояния территорий Осташковского городского округа на период проведения работ по благоустройству с 17.04.2023г. по 04.05.2023г. (Приложение 1).

3.Утвердить состав рабочей группы для координации работ по проведению мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния Осташковского городского округа (Приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, индивидуальным предпринимателям - разработать планы мероприятий по благоустройству территорий в рамках проведения работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния города на период с 17.04.2023г. по 04.05.2023г., организовать сбор и обеспечить своевременный вывоз собранного мусора.

5. Управляющим организациям - провести разъяснительную работу с жителями многоквартирных домов и организовать выполнение мероприятий по уборке придомовых территорий многоквартирных домов.

6. Собственникам индивидуальных домовладений - произвести уборку на придомовой территории.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит опубликованию в печатном издании газете «Селигер», сетевом издании «Селигер» и размещению на официальном сайте муниципального образования Осташковский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Осташковского городского округа Темирбулатову С.С.

Глава Осташковского

городского округа                                                                                    А.А.Титов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Осташковского городского округа

от «06» апреля 2023г. №278

План

мероприятий по благоустройству города и улучшению санитарного состояния территорий Осташковского городского округа на период проведения работ по благоустройству с 17.04.2023г. по 04.05.2023г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение собраний с руководителями предприятий, организаций | До 11.04.2023 | Заместитель Главы Администрации Осташковского городского округа Темирбулатова С.С. |
| 2 | Санитарная очистка придомовых территорий и территорий населенных пунктов от бытового и строительного мусора | до 30.04.2023 | Управляющие компании, МБУ «Благоустройство», предприятия, организации и учреждения, осуществляющие свою деятельность на территории Осташковского городского округа независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, предприниматели без образования юридического лица, учреждения здравоохранения, образования и собственники домовладений |
| 3 | Санитарная очистка скверов, парков, набережной, Набережного сада, кладбищ, тротуаров, газонов от бытового и строительного мусора | до 04.05.2023 | Арендаторы территорий, по согласованию учебные заведения, учреждения и организации |
| 4 | Уборка территорий объектов потребительского рынка от мусора, ремонт объектов благоустройства | до 30.04.2023 | Руководители предприятий потребительского рынка, владельцы и арендаторы торговых точек |
| 5 | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | Согласно договору | Организация, осуществляющая сбор и вывоз ТБО по договору |
| 6 | Текущий ремонт, покраска остановочных пунктов и урн | до 03.05.2023 | МБУ «Благоустройство» |
| 7 | Мойка контейнеров | до 03.05.2023 | ООО «ТСАХ» |
| 8 | Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка сучьев и поросли, вывоз и утилизация | до 03.05.2023 | МБУ «Благоустройство», Осташковское отделение АО «Тверьгорэлектро», предприятия и организации Осташковского городского округа, управляющие компании. |
| 9 | Восстановление разрытий после аварийных ремонтов коммуникаций | согласно выданных ордеров | Организации и лица, производившие земляные работы с нарушением целостности дорожного полотна |
| 10 | Комиссионная проверка результатов проведения работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния Осташковского городского округа | 20.04.2023, 26.04.2023, 02.05.2023 | Рабочая группа Осташковского городского округа |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Осташковского городского округа

от «06» апреля 2023г. №278

Рабочая группа для координации работ по проведению мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния Осташковского городского округа

| Темирбулатова С.С. | - Заместитель Главы Администрации Осташковского городского округа, председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Каухов Ю.А. | - руководителя отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Осташковского городского округа, заместитель председателя рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |
| Илясова О.Н. | - руководитель отдела экономического развития, потребительского рынка и предпринимательства |
| Терехова Э.Н. | - заместитель руководителя отдела коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности Администрации Осташковского городского округа |
| Градова Н.А. | - и.о. руководителя МКУ «Управление сельскими территориями» |
| Коропалов С.А. | - специалист Административной комиссии Осташковского городского округа |
| Степанова Т.В. | - директор МБУ «Благоустройство» |